Проект "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори.

ИС „ЕкоУРЕДИ“

ИНСТРУКЦИЯ

за информационния обмен на Поръчка, График и Отчет за монтаж

на ЕкоУреди за битово отопление

Информационният обмен между Столична община и фирмите, договорили с Общината доставката и монтажа на ЕкоУреди, ще се извършва, считано от 1.02.2022 г.,  чрез специално разработен за целта EXCEL файл.

Файлът се създава автоматизирано от Информационна система, която регистрира и обработва данните, необходими на Столична община, за администриране на проекта.

Структура на файла

Условно ще наричаме структурата на файла МАКЕТ .

МАКЕТ на файла с тестови данни е приложен към настоящата инструкция и е неразделна част от нея.

КОЛОНИ

Колоните на EXCEL таблицата са обособени в три сектора на Макета, маркирани в различни цветове.

- Сектор 1 – Колони от 1 до 10 - ПОРЪЧКА

Съдържат данните на ПОРЪЧКАТА - за доставка и монтаж на съответните уреди по индивидуални лица/адреси (ОПОС-и). Всеки уред е на отделен ред, като за всеки първи ред за даден ОПОС, в Колона 1 се съдържа поредният му номер в рамките на поръчката.

Файлът съдържа скрита колона (колона 0), в която е закодирана идентификация на всеки ред с данни. Нарушаването на СИНХРОНИЗАЦИЯТА между ИДЕНТИФИКАЦИЯТА и колоните с данни превръщат файла в НЕИЗПОЛЗВАЕМ за последващи обработки.

- Сектор 2 – Колони от 11 до 15 - ГРАФИК

В този сектор, фирмите-изпълнители регистрират графика за доставка и монтаж на уредите по лица/адреси (ОПОС-и). Данните се попълват за всеки уред (ред), независимо от това, че в повечето случаи се дублират в рамките на един ОПОС.

- Сектор 3 – Колони от 16 до 24 - ОТЧЕТ

В този сектор, фирмите-изпълнители регистрират отчетни данни за всеки  извършен монтаж на уред по лица/адреси (ОПОС-и). Данните се попълват за всеки уред (ред), независимо от това, че в повечето случаи се дублират в рамките на един ОПОС.

РЕДОВЕ

- Редове от 1 до 11

Заглавни редове с данни за фирмата-изпълнител, № на договора и неговия предмет.

- Ред 12

Съдържа № и начална дата на поръчката.

- Редове от 13 до 15

Антетка на колоните на Макета.

- От ред 16

Данните по поръчка, график и отчет, които ще се обработват от Информационната система.

Технологични забрани по структурата на Макета

Файлът е технологично средство на информационната система, което означава, че по Макета са недопустими каквито и да е редакции, промени, нарушаване на структурата, а именно:

- Изтриване или добавяне на редове от 1 до 11-ти;

- Модифициране, изтриване на редове, добавяне на редове в антетката;

- Редакции на текста в 12-ти ред;

- Разместване на колони, стойности в тях, които не отговарят  по съдържание или формат на заглавието на колоната;

- Данните (от ред 16) в колони 1 – 10 са забранени за редакция от фирмите-изпълнители.

- СОРТИРАНЕ

ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ отново, че всякакви манипулации върху файла, от изброените по-горе, го правят НЕИЗПОЛЗВАЕМ за обработката на данни в системата.

Ако фирмите имат нужда от преработки на този файл, за свои допълнителни информационни цели, те имат свободата да създадат негово копие, което да използват по свое усмотрение !!!

Съдържание и организация на обмена

Обменът на данни е илюстриран с долната схема.

Правила на функциониране

- Столична община формира поръчка (възлагане) за монтаж на уреди на конкретна фирма;

- Към конкретен договор с фирма могат да се създават много поръчки;

- Всяка поръчка получава уникален за проекта, последователно нарастващ номер;

- На всяка поръчка съответства автоматизирано генериран файл за обмен, който съдържа редове с данни за поръчката (Сектор 1) и генериран МАКЕТ за регистриране на График и Отчет;

- Файловете се именуват по следното правило: nnn_IME_DG  където: „nnn” е № на поръчката,  “IME” е Името на фирмата-изпълнител, „DG“ е Регистрационния индекс на текущия договор с фирмата-изпълнител в деловодната система на СО (Напр. 3_Еър_Лукс Системи ЕООД_СОА21-ДГ55-594.xlsx).

- Генериран файл с поръчка се предава на фирмата-изпълнител;

- Изпълнителят може да попълва файла по един от двата начина:

Първи начин:

- В получения файл се попълват данните на графика за изпълнение и файла се връща в СО.

- Във файла с попълнения график, на по-късен етап, фирмата регистрира (за всеки индивидуален адрес и вид уред) Отчета за изпълнение на монтажа, след което връща файла в СО.

Втори начин:

- На получения файл се прави копие.

- В единия файл се попълват данните на графика за изпълнение и файла се връща в СО.

- В копието на първоначалния файл (без попълнен график), се регистрират данните за Отчета и файлът се изпраща в СО.

- Както графикът, така и отчетът на конкретна поръчка могат да бъдат връщани на СО на части, ако практическите условия предполагат и налагат това.

Регистрация на данните - правила

- Сектор 1, с данни за поръчката, се създава автоматизирано, от софтуера на Информационната система;

- Всеки индивидуален даннов ред съдържа данните за монтаж на един конкретен ВИД уред, за ЕДНО конкретно лице, на ЕДИН конкретен адрес. Следователно, за едно лице или адрес може да има няколко записа (редове в EXCEL таблицата);

- Съдържанието на данните в колоните на Графика (Сектор 2) и колоните за Отчет (Сектор 3) произтича от тяхното заглавие, със следните особености:

Колона 15 – Статус График съдържа статусното значение на този ред спрямо възможността за изпълнение на графика.

1-За монтаж

2-За замяна

3-Ненамерен

4-Отказал се

5-Отложен

Колона 16 – Статус Монтаж съдържа статусното значение на този ред, спрямо изпълнението на монтажа.

1-Монтиран

2-За замяна

3-Ненамерен

4-Отказал се

5-Отложен

Текущо значение на статус (и в двете колони) се избира от „падащ кодов списък“.  Изборът на статусно значение е задължителен.

Ако в колона 15 е посочено едно от статусните значения: За замяна, Ненамерен, Отказал се или Отложен то, очевидно, не следва да има отчет за тази позиция. Системата контролира възможността за такъв вид грешка.

Ако в колона 16 е избрано едно от статусните значения: За замяна, Ненамерен, Отказал се или Отложен, то очевидно, съответното обстоятелство е настъпило след определяне на графика и в колоните, след колона 16, не би следвало да има данни (освен в „Забележка“).

В колона 24 – „Снимка“  може да се регистрира САМО ЕДНА снимка.

Датите се въвеждат във формат “дд.мм.гггг” (Напр. 12.01.2022).

Часовете се въвеждат с разделител „:“ (Напр. 10:30).

За по-добра визуализация при работа с файла, препоръчваме, преди да започнете да работите с него, да скриете редове 1-12.